Nhập môn công nghệ phần mềm                                                         Nhóm 8: Lowkey dudes

Sprint planning meeting

=========== 26/10, Sprint 1 ===============

Thời gian bắt đầu cuộc họp: 21h

Link cuộc họp:

https://us05web.zoom.us/j/81884254060?pwd=UR6L1TX7dNhjavOeCebWLhOfxDOas7.1

Thành viên có mặt:

- Vũ Hoàng Long

- Lê Mạnh Phú

- Nguyễn Mạnh Hiền

- Trần Thanh Thông

- Nguyễn Hải Đăng

Thành viên vắng mặt: không.

Các tác vụ ưu tiên cho sprint tới:

- Frontend:

  - Thiết kế trang chủ

  - Tìm kiếm hình ảnh và lọc loại sản phẩm

  - Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng kí

- Backend:

  - Thiết kế database

  - Thiết kế và thống nhất API

Nhiệm vụ cho từng thành viên:

- Thiết kế và thống nhất API: Nguyễn Hải Đăng

- Thiết kế database: Trần Thanh Thông

- Triển khai database thành các model trong Django: Trần Thanh Thông

- Code API đăng kí tài khoản, trả về danh sách tài khoản cho admin quản lý: Nguyễn Hải Đăng

- Code API đăng nhập: Trần Thanh Thông

- Tìm hiểu về tính năng dùng AI đề xuất hàng hóa theo thói quen sử dụng: Trần Thanh Thông, Nguyễn Hải Đăng

- Thiết kế trang chủ: Nguyễn Mạnh Hiền

- Thiết kế giao diện đăng nhập, đăng kí: Lê Mạnh Phú

- Tìm kiếm hình ảnh và lọc loại sản phẩm: Lê Mạnh Phú

- Viết báo cáo các cuộc họp: Vũ Hoàng Long

- Thiết kế giao diện dành cho người bán: Vũ Hoàng Long