Nhập môn công nghệ phần mềm                                                         Nhóm 8: Lowkey dudes

Sprint planning meeting

=========== 9/11, Sprint 2 ===============

Thời gian bắt đầu cuộc họp: 21h

Link cuộc họp:

https://us05web.zoom.us/j/81884254060?pwd=UR6L1TX7dNhjavOeCebWLhOfxDOas7.1

Thành viên có mặt:

- Vũ Hoàng Long

- Lê Mạnh Phú

- Nguyễn Mạnh Hiền

- Trần Thanh Thông

- Nguyễn Hải Đăng

Thành viên vắng mặt: không.

Các tác vụ ưu tiên cho sprint tới:

- Frontend:

  - Thiết giao diện dành cho admin

  - Thiết kế trang thanh toán

  - Thiết kế trang chi tiết sản phẩm

- Backend:

  - Code API quên mật khẩu

  - Code các API liên quan đến thay đổi thông tin user

  - Code API thêm, xóa sửa hàng hóa trong shop

  - Code API hiển thị hàng hóa khi tìm kiếm, hiển thị trên trang chủ (chưa tích hợp AI)

  - Code API liên quan đến thanh toán

Nhiệm vụ cho từng thành viên:

- Code API quên mật khẩu: Nguyễn Hải Đăng

- Code API thêm, xóa sửa hàng hóa trong shop: Trần Thanh Thông

- Code API hiển thị hàng hóa khi tìm kiếm, hiển thị trên trang chủ (chưa tích hợp AI): Trần Thanh Thông

- Code các API liên quan đến thay đổi thông tin user: Nguyễn Hải Đăng

- Code API đăng nhập: Trần Thanh Thông

- Code API liên quan đến thanh toán: Trần Thanh Thông

- Thiết giao diện dành cho admin: Nguyễn Mạnh Hiền

- Thiết kế trang chi tiết sản phẩm: Lê Mạnh Phú

- Viết báo cáo các cuộc họp: Vũ Hoàng Long

- Thiết kế trang thanh toán: Vũ Hoàng Long